**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН**

**ГЛАВА**

**НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «07» июня 2018 г.

№ 40-П

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов

жилищно – коммунального хозяйства, социальной

сферы Нийского муниципального образования

к отопительному периоду 2018-2019 годов.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Нийского муниципального образования к отопительному периоду 2018-2019 годов, на основании ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии со ст.48 Устава Нийского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятия по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Нийского муниципального образования к отопительному периоду 2018-2019 годов (Приложение №1).

2. Установить срок окончания ремонтно – подготовительных работ на объектах жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Нийского муниципального образования до 15 сентября 2018 года.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий в срок до 15 сентября 2018 года представить в администрацию Нийского муниципального образования информацию о выполнении соответствующих пунктов вышеназванного Плана мероприятий.

3.1.Руководствоваться решениями оперативного штаба по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Нийского муниципального образования к отопительному периоду 2018-2019 годов.

3.2. Обеспечить своевременное финансирование ремонтных работ при подготовке муниципальных объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы к предстоящему отопительному сезону в объемах, утвержденных местным бюджетом на 2018 год.

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Нийского муниципального образования в сети «Интернет» [www.ния-адм.рф](http://www.ния-адм.рф).

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Нийского

муниципального образования О.Е. Рубцов

Приложение №1

к постановлению администрации

Нийского муниципального

образования

№ 40-П от «07» июня 2018г.

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы

Нийского муниципального образования к отопительному периоду 2018-2019 годов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименования** **мероприятий** | **Срок** **исполнения** | **Ответственное****лицо** |
| 1 | Осуществлять контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Нийского муниципального образования, качество выполняемых работ | Постоянно | Глава поселения, ведущий специалист |
| 2 | Обеспечить своевременное представление в комитет жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Усть – Кутского муниципального образования отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в соответствии с постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006г. №7 «Об утверждении статистического инструментария для организаций Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. | Постоянно | Ведущий специалист |
| 3 | Осуществлять проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019 гг. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. №115. | Постоянно | Глава поселения, ведущий специалист |
| 4 | Подготовить жилищный фонд к работе в зимних условиях в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по жилищно-коммунального комплекса от 27.09.2003г. №170 | до 01.09.2018г. | Глава поселения, ведущий специалист,руководители организаций ЖКХ  |
| 4.1. | Предоставлять информацию о подготовки жилищного фонда. | Ежемесячно до 05.10.2018г. с нарастающим итогом | Руководители организаций ЖКХ |
| 5 | Организовать работу по получению паспортов готовности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | до 01.09.2018г. | Глава поселения, ведущий специалист,руководители организаций ЖКХ |
| 6 | Обеспечить ремонт и наладку технологического оборудования на теплоисточниках; ремонт энергетического оборудования и тепловых сетей. | до 01.09.2018г. | Глава поселения, руководители организаций ЖКХ |
| 7 | Произвести подготовку теплопотребляющего оборудования, зданий и помещений. | до 01.09.2018г. | Глава поселения, руководители организаций ЖКХ |
| 8 | Организовать подготовку жилого фонда Нийского муниципального образования. | до 10.09.2018г. | Глава поселения, ведущий специалист,руководители организаций ЖКХ |
| 9 | Предоставить в администрацию Нийского муниципального образования графики проведения промывки и гидравлического испытания инженерных систем теплоснабжения. | до 10.07.2018г. | Руководители организаций ЖКХ |
| 10 | Создать аварийный запас материально-технических ресурсов для решения задач по ликвидации аварий и отказов технологического оборудования в период прохождения отопительного сезона 2018-2019 гг. | до 01.09.2018г | Глава поселения, руководители организаций ЖКХ |
| 11 | Обеспечить нормативный запас топлива к началу отопительного сезона 2018-2019 гг. | до 01.09.2018г | Глава поселения, руководители организаций ЖКХ |
| 12 | Обеспечить готовность аварийных служб к работе в отопительный период 2018-2019 гг. | до 01.09.2018г | Глава поселения, руководители организаций ЖКХ |