РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Усть-Кутский район

ГЛАВА

НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» мая 2017 г.

№ 19-П

# О подготовке объектов жилищно-

# коммунального хозяйства и социальной

# сферы Нийского муниципального образования

# к отопительному сезону 2017-2018 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Нийского муниципального образования, руководствуясь статьями 14,15 Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.6, 46 Устава Нийского муниципального образования,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ответственных по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг. по Нийскому муниципальному образованию:

ООО УК «Ния» - директор Тимофеев В.А.,

МОУ СОШ с. Ния – директор Кичий Л.Г.,

МДОУ д/с № 15 с. Ния – заведующая Жук Е.В.,

Амбулатория с. Ния – заведующая Сергеева Е.А.

2. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к отопительному сезону и графики выполнения работ по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг.

3. Руководителям организаций и учреждений раз в две недели предоставлять отчет в штаб о проведенных мероприятиях по подготовке к зиме.

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Нийского муниципального образования  сети «Интернет».

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

# И.О. Главы администрации

Нийского муниципального образования                                            Н.Н. Хомич

ПЛАН - ГРАФИК

подготовки объектов коммунальной и социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 гг.

на территории Нийского муниципального образования

| Объекты | Виды работ | Период работ | Сумма затрат, тыс.руб. | Исполнитель работ | Средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок | Капитальный ремонт инженерных сетей п. Ния | 01.05.17 – 30.09.17 | 3000,0 | Подрядчик по электронному аукциону | Бюджета Иркутской области, Нийского МО |
|  | Ревизия участков теплосети (по акту разграничения), запорной арматуры, утепление тепловых сетей, труб ХВС и ГВС, проведение гидравлического испытания | до 31.08.17 | -\- | Обслуживающая организация | Средства организации |
| МДОУ д/сад №15 с. Ния | Поверка теплосчетчика | 01.06.17 – 31.08.17 | 50,0 | Подрядная организация | Средства ГОРОО |
|  | Установка счетчика холодной воды | 01.06.17 – 31.08.17 | 5,0 | Подрядная организация | Средства ГОРОО |
|  | Ревизия участка теплосети (по акту разграничения), запорной арматуры, утепление тепловых сетей, труб ХВС и ГВС, проведение гидравлического испытания | до 31.08.17 | -\- | МДОУ д/сад №15 с. Ния | Средства организации |
| МОУ СОШ с. Ния | Ревизия участка теплосети (по акту разграничения), запорной арматуры, утепление тепловых сетей, труб ХВС и ГВС, проведение гидравлического испытания | до 31.08.17 | -\- | МОУ СОШ с. Ния | Средства организации |
| Амбулатория п. Ния | Ревизия участка теплосети (по акту разграничения), запорной арматуры, утепление тепловых сетей, труб ХВС и ГВС, проведение гидравлического испытания | до 31.08.17 | -\- | Амбулатория п. Ния | Средства организации |